

S471线寒婆岭隧道照明灯维修项目

邀请询价文件








采购人：攀枝花市大渡口公路养护段

2026年8月


[bookmark: _Toc195881060]第一章  邀请询价须知
[bookmark: _Toc508279775][bookmark: _Toc183188999]一、供应商须知附表
	序号 
	应知事项 
	说明和要求

	1
	采购预算
（实质性要求）
	预算总金额：19000元；
超过采购预算的响应为无效响应。

	2
	最高限价
（实质性要求）
	最高限价：19000元； 
超过最高限价的报价无效。

	3
	是否接受
联合体投标
	本项目不接受联合体参与采购活动

	4
	低于成本价不正当竞争预防措施（实质性要求）
	4.1 谈判小组认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效响应处理。
供应商的书面说明材料应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、项目和服务的主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述）。
4.2供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人（负责人）/主要负责人/本人或者其授权代表签字确认。 
4.3供应商提供书面说明后，谈判小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的或未在规定时间内递交有效书面说明书的，谈判小组应当将其响应文件作为无效处理。

	5
	报价文件份数
	报价文件(纸质）一式 3 份（其中正本 1 份、副本 2 份），电子文档1份。
注：报价文件须在递交报价文件截止时间之前提交。

	6
	结果公告
	邀请询价结果在攀枝花市公路养护段官方网站（http://www.pzhgl.cn）上采购结果公告栏中予以公告。

	7
	询价保证金
（实质性要求）
	无

	8
	履约保证金
（实质性要求）
	无

	9
	合同分包
（实质性要求）
	本项目不接受合同分包。

	10
	邀请询价文件咨询
	联系人：江先生     联系电话：0812-2513390         

	11
	邀请询价过程、结果工作咨询
	联系人：江先生     联系电话：0812-2513390      

	12
	成交通知书领取
	成交公告在攀枝花市公路养护段官方网站（http://www.pzhgl.cn）官方网站上公告后，请成交供应商凭有效身份证明证件到攀枝花市大渡口公路养护段领取成交通知书。
联系电话：0812-2513390
地址：攀枝花市仁和区嘉旺巷12号。

	13
	服务费
	无

	14
	确定成交供应商
	根据质量和服务均能满足实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商。







[bookmark: _Toc195881063]第二章  采购项目技术、服务及其他商务要求
[bookmark: _Toc217446094]
[bookmark: _Toc183189047]一、项目概述：
[bookmark: _Toc183189048]攀枝花市大渡口公路养护段拟采购S471线寒婆岭隧道照明灯维修项目，本项目为1个包（含施工及材料）。包括：
（一）隧道内98W加强照明灯10盏；
（二）隧道内28W基本照明灯6盏；
（三）隧道内56W基本照明灯2盏。
二、服务内容及要求：（实质性要求）
（一）服务内容：S471线寒婆岭隧道照明灯维修项目的施工服务准备阶段、项目施工阶段、交（竣）工验收阶段、质量保修阶段等过程施工服务等。
（二）服务标准：供应商提供的服务应符合或优于现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范要求。
（三）服务要求：
1、供应商应保证所提供的服务或其任何一部分不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。
2、接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受采购人的监督。
3、供应商定期及时向采购人通告本项目服务范围内有关服务的重大事项及其进度。
4、安全要求：项目实施工作全过程的安全责任均由承建单位自行负责。
5、承建单位施工管理制度和质量、安全、进度保证体系的建立、健全与实施。
6、审查承建单位提交的施工组织设计、施工技术专项方案和施工进度计划由建设单位各项施工准备工作，下达开工令。
7、编制投资控制计划，审核已完项目量，并按已完项目量签认承建单位项目中期付款申请。
8、国家法律、法规和规范规定的工作内容。
9、供应商在项目建设期间需全程提供稳定的服务，直至该整个项目全部完工。
11、质量控制要求：承包人在项目开工前期准备工作阶段、全过程实验阶段、缺陷责任修复阶段，全程控制项目质量。
12、安全管理要求：加强安全管理教育和安全管理检查，发现问题和隐患及时处理和整改，避免施工过程中发生人身伤亡或其他事故。
13、进度控制要求：施工过程中如实记载项目施工进度，记载影响项目进度的内、外部各种因素，确保施工进度按计划进行，使项目按期竣工。
14、做好项目协调工作，保障项目施工的顺利进行。
（四）人员要求：
1、项目负责人1人，全程驻场统筹机电作业、现场安全、交通疏导、对接采购人、协调现场各类事宜。
三、商务要求（实质性要求）：
1、付款进度安排：采购人按照市财政支付程序支付所有服务款项。
2、服务期限：施工工期10日历天+缺陷责任期（6个月）。
3、服务地点：攀枝花市，采购人指定地点。
4、质量要求：满足国家现行有关标准及规范和要求。
5、报价要求
（1）报价应包括材料、人工劳务、设备投入、资料费、管理费、交通费、利润、风险、税金等完成本项目所需的一切费用和询价文件规定的其它费用。
6、项目验收
（1）参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）及项目所在地财政局的相关要求进行验收。
（2）验收标准：依据邀请询价文件要求和相关行业标准为准。
（3）验收依据包括但不限于：本项目邀请询价文件；本项目成交供应商报价文件。
7、其他未尽事宜，合同中约定。

注意：
1、以上“（实质性要求）”为本次采购活动体现满足采购需求、质量和服务相等的采购项目最低要求，不允许有负偏离。



[bookmark: _Toc195881064][bookmark: _GoBack]第三章  响应文件格式


[bookmark: _Toc183189064]S471线寒婆岭隧道照明灯维修项目


响 应 文 件










供应商：      （供应商名称）    （盖章）

日期：     年   月   日


一、报价函

           （采购人名称）：
1.我方全面研究了“           （项目名称）”邀请询价文件，决定参加贵单位组织的本项目邀请询价报价。
2.我方自愿按照邀请询价文件规定的各项要求向采购人提供所需服务，报价:         元 （大写：           ）。
3.一旦我方成为成交供应商，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务，服务期          ，服务质量达到        标准。
4．我方为本项目提交的响应文件正本1份副本2份。
5．我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与邀请询价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。
6．本次报价文件有效期为递交响应文件截止之日起3天。

供应商名称：         （盖单位公章）
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或者加盖个人名章）：        
通讯地址：                   
邮政编码：                   
联系电话：                   
传    真：                   
日    期：       年      月      日
[bookmark: _Toc183189065]





[bookmark: _Toc183189052]二、相关证明文件格式
[bookmark: _Toc183189053]2-1
法定代表人（负责人）资格证明书
单位名称：                            
地址：                                
姓名：          性别：    年龄：   职务：            
本人系                             （供应商名称）的法定代表人（负责人）。就参加贵单位组织的              （项目名称）邀请询价项目，签署上述项目的响应文件及合同的执行、完成、服务和保修，签署合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明。

（※此处请附法定代表人（负责人）身份证明材料正反两面复印件※）

供应商名称：          （盖单位公章）
法定代表人（负责人）（签字或者加盖个人名章）：          
日  期：      年      月      日

[bookmark: _4.6__]注意： 1、法定代表人（负责人）参加本采购项目谈判报价的，仅须出具此证明书。
2、身份证明材料包括居民身份证或居民户口簿或军官证或护照等。
3、身份证明材料应同时提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件。




[bookmark: _Toc183189054]2-2
法定代表人（负责人）授权书

              （采购人名称）：
本授权声明：          （单位名称）,          （法定代表人（负责人）姓名、职务）授权                  （被授权人姓名、职务）为我方参加          项目（  项目名称  ）邀请询价采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关谈判、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。
特此声明。

供应商名称：               （盖单位公章）
法定代表人（负责人）（签字或者加盖个人名章）：              
授权代表（签字或者加盖个人名章）：                      
日    期：    年  月  日


（※此处请附法定代表人（负责人）身份证明材料正反两面复印件※）

（※此处请附被授权人身份证明材料正反两面复印件※）


注意：
1、法定代表人（负责人）的授权委托人参加本采购项目谈判报价的，仅须出具此授权委托书。
2、身份证明材料包括居民身份证或居民户口簿或军官证或护照等。
3、身份证明材料应同时提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件。



三、承诺函
           （采购人名称）：
我单位作为本次采购项目的供应商，根据邀请询价文件要求，现郑重承诺如下：
一、完全接受和满足本项目邀请询价文件规定的要求，并承诺严格按照邀请询价文件要求履行。如对邀请询价文件有异议，已经在递交报价文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对邀请询价文件有异议的同时又参加询价以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。
二、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。
三、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。
四、响应文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。
五、与我单位存在直接控股关系的单位为：XXX；存在管理关系单位为：XXX。（若存在则如实填写，若不存在则填“/”或“无”）
本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。
       
供应商名称：          （盖单位公章）
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或者加盖个人名章）：          
日  期：      年      月      日




[bookmark: _Toc183189066]四、报价表
 
	序
号
	标的名称
	单位
	数量
	单价
（元）
	合价
（元）

	1
	隧道内98W加强照明灯
	盏
	10
	
	

	2
	隧道内28W基本照明灯
	盏
	6
	
	

	3
	隧道内56W基本照明灯
	盏
	2
	
	

	
	合计
	
	
	
	

	报价（元）：                       大写：



注：（1）报价应包括人工劳务、设备投入、资料费、管理费、交通费、利润、风险、税金等完成本项目所需的一切费用和询价文件规定的其它费用。


供应商名称：          （盖单位公章）
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或者加盖个人名章）：          
日  期：      年      月      日










[bookmark: _Toc183189067]五、供应商基本情况表
	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	联系电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	法定代表人/主要负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	联系电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	联系电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	



供应商名称：          （盖单位公章）
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或者加盖个人名章）：          
日  期：      年      月      日

注：
1、附企业营业执照复印件（加盖鲜章）。
- 1 -
